宁德市数字宁德建设办公室

关于2018年度政务网等运行维护费项目支出的绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市数字宁德建设办公室是负责规划、协调全市信息化建设，并向市委、市政府提供信息化建设及决策咨询建议的主要部门。主要职责是：

1.负责规划、协调全市信息化建设，推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设；

2.承担市政务网的建设管理工作，为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术，按照国家和省的统一部署，建设和完善经济信息网络体系；

3.充分利用已有的信息资源和现代化技术手段，为社会提供经济信息服务。

(二)项目基本情况

项目起止时间为2018年1月1日至2018年12月31日，项目实施单位为市数字办。该项目属于经常性项目。2018年主要是做好市委、市政府云移动平台专项通信服务、12345热线呼叫前台服务、市公用信息平台维护及电子政务内、外网专项维护及数据中心的安全,确保数据机房稳定运行。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标。结合年度绩效考评方案和年度工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证，参考历史年度的相关数据，制定了符合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2．建立项目目标责任制。为保证专项项目的有效执行，我单位成立了以主任为组长，班子其他人员为副组长，相关业务科负责人为成员的绩效管理工作领导小组，负责项目具体实施，领导小组下设办公室，负责协调、跟踪、报送绩效材料等。

3．健全项目管理制度。我办已建立为保证项目实施的制度、措施等，如《宁德市数字宁德建设办公室信息网络安全制度》、《市政府门户网站管理制度》、《市政府门户网站应急预案》、《宁德市政务网接入管理办》、《计算机与网络安全保密管理制度》、《宁德市政务网视频会议运行管理制度》、《宁德市数字办机房管理制度》、《宁德市政务外网管理办法》。

4.开展绩效动态监控。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠正，确保项目按原定的计划完成，并确保全年性任务基本能够按时有序的进行，保证了年度目标任务的及时完成。

(二)项目财务管理情况

总体上看，我办在资金使用方面按照市政府办的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定支出，资金使用审批规范，手续完整。我办专项项目2018年总投入为318.91万元，资金全部到位，资金到位率100%，实际支出191.12万元，资金使用率59.93%，资金使用率低主要原因是为响应节约能源资金113.79万元，主要是关闭暂时无需运行的大型设备。

- 项目绩效分析

（一）项目绩效工作开展情况

我办考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用往年历史标准。

针对项目的公益性、公开性等特点，本次评价主要采用比较法，评价标准主要采用往年的历史标准。我办领导通过听取汇报、核实相关材料等方式，对绩效工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标完成情况总体较好，项目自评94分，自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况。（1）投入时效目标：①对云移动办公平台通信线路、设备维护检修时间，参考标准7*24小时，绩效目标值标准7*24小时，实际完成值标准7*24小时，目标完成比值100%；②减少公文流转时间，参考标准3天，绩效目标值3天，实际完成值2.5天，目标完成比值100%；③处理线路中断的时间，参考标准1天，绩效目标值1天，实际完成值0.5天，目标完成比值100%；④12345热线呼叫前台服务费付款时间，参考标准当年度5月份，绩效目标值当年度5月份，实际完成值5月份，目标完成比值完成；⑤资金到位率，参考标准100%，绩效目标值100%，实际完成值100%，目标完成比值100%。（2）投放成本目标：本年度投入专项经费318.91万元主要是政务内外运行经费100万元、市委市政府云移动平台维护费18.41万元、12345热线呼叫前台服务费40.5万元及市公共信用信息平台维护费10万元，数据中心机房电费100万元等维护经费，资金12月中旬全部到位。全年资金使用率目标100%，实际使用率59.93%，目标值完成比例59.93%，主要原因是数据机房电费绩效目标值100万元，实际支出42.89万元，节约能源资金57.11万元。

2.产出目标完成情况。（1）数量目标：①市委市政府云移云平台使用人数，参考标准55人，绩效目标值57人，实际完成值59人，目标值完成比例103.51%；②云移动平台专线提供APN专线流量，参考值20M，绩效目标值20M，实际完成值20M，目标值完成比例100%；③电子证照系统生成电子证照数量，参考标准50万份，绩效目标值52万份，实际完成值60.2万件，目标值完成比例115.77%；④视频会议场次数量，参考标准150场，绩效目标值155场，实际完成值162场，目标值完成比例104.52%；⑤12345热线呼叫处理信件数参考标准8000件，绩效目标值8500件，实际完成值9567场，目标值完成比例112.55%。⑥市政府门户网站信息发布数量，参考标准2.9万件，绩效目标值3万件，实际完成值3.12万件，目标值完成比例104.00%。⑦市政府门户网站政务访谈的期数，参考标准28期，绩效目标值32期，实际完成值40万件，目标值完成比例125.00%。⑧受理电子政务外网信件数量，参考标准600件，绩效目标值620件，实际完成值695件，目标值完成比例112.10%。（2）质量目标：①12345热线呼叫信件回复率，参考标准100%，绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%；②市长信箱、征求意见等信件回复率，参考值100%，绩效目标值100%，实际完成值100%，目标值完成比例100%；③市政府门户网站每月点击数，参考标准2万，绩效目标值2.1万，实际完成值2.25万个，目标值完成比例107.14%。2018年度产出目标完成较好，按照年初定的绩效目标，基本上都圆满完成绩效产出目标。

3.效益目标完成情况。（1）社会效益目标：①市政府门户网站便民服务数量，参考标准180条，绩效目标值200条，实际完成值200条，目标值完成比例100%；②市政府门户网站网上办事对网民满意率，参考值80%，绩效目标值85%，实际完成值86.5%，目标值完成比例100%；③12345热线呼叫百姓对政府意见或建议的便捷度，参考标准80%，绩效目标值82%，实际完成值85%，目标值完成比例100%。（2）服务对象满意目标：①写信人对信件回复的满意率，参考标准95%，绩效目标值96%，实际完成值96.75%，目标值完成比例100%；②各单位对线路通畅率满意率，参考值95%以上，绩效目标值96%，实际完成值96%，目标值完成比例100%；③12345热线呼叫服务满意度，参考标准90%，绩效目标值91%，实际完成值93.5%，目标值完成比例100%。2018年度效益目标值完成比例均为100%，效益目标完成情况为优秀。

(三)项目绩效分析

总分值为100分，其中投入（30%）、过程（30%）、产出与效益（40%），实际自评得分94分。根据绩效自评指标体系，现将专项业务项目自评情况分析如下：

第一是投入（30%）满分30分，实际得分30分。

1.投入-时效情况-项目实施事件与计划时间的差异情况。项目实施时间与计划时间无差异差异得满分3分。项目计划时间为2018年12月前完成，实际项目于2018年12月已完成，与计划时间无差异，此项得2分。

2.投入-项目立项-绩效目标合理性。与项目年度任务数或计划数相对应、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得满分5分。实际任务数量及预算投入资金匹配，此项得5分。

3.投入-项目立项-绩效指标明确性。项目目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标予以体现得满分4分。实际任务已量化，此项得4分。

4.投入-项目立项-绩效指标完成率。完成率100%得满分3分，实际目标完成率100%，此项得3分。

5.投入-项目立项-项目立项规范性。项目立项规范无问题得满分2分。实际项目立项合纪合规，且立项事前经过专家论证、风险评估，项目立项合法合规，此项得2分。

6.投入-资金落实-成本控制率。成本控制率小于等于100%得满分3分。实际成本控制率为99.40%，此项得3分。

7. 投入-资金落实-资金使用率。资金使用率大于95%得满分2分。实际资金使用率为99.40%，此项得2分。

8. 投入-资金落实-资金到位率。资金到位率大于90%得满分2分。实际资金到位率为100%，此项得2分。

9. 投入-资金落实-到位及时率。资金到位及时率大于90%得满分5分。实际资金到位及时率为100%，及时完成各项任务，得5分。

10. 投入-资金落实-财政投入乘数。财政投入乘数达到或超过预期得满分2分。实际财政投入乘数达到预期得2分。

第二是过程（30%）满分30分，实际得分24分。

1.过程-业务管理-管理制度健全性。有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整得满分2分。实际使用本单位制定相关的管理制度，制度合纪合理，并制定专门的业务管理制度，管理制度健全性得2分。

2.过程-业务管理-制度执行有效性。遵守相关法律法规和业务管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位得满分2分。实际均符合相关项目管理规定，相关业务材料完整，得2分。

3.过程-业务管理-项目质量可控性。制定相应的项目质量要求或标准，采取了必需的控制措施或手段，得满分2分。实际项目量化目标均已制定要求、标准，并对项目采取必需的控制措施，得2分。

4.过程-财务管理-管理制度健全性。有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得满分2分。实际按照办公室财务制度执行，符合相关财务会计制度的规定，但无专门的项目资金管理办法，扣1分，得1分。

5.过程-财务管理-资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，得满分4分。实际无违规使用资金情况，得4分。

6.过程-财务管理-固定资产专人管理情况。有专人管理本单位固定资产得满分3分。实际在固定资产管理上未指定专人管理，得0分。

7.过程-财务管理-固定资产利用率。固定资产利用率95%得满分3分。实际固定资产利用率90%，得2分。

8.过程-财务管理-项目资金安全性。符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用等情况得满分4分。实际项目资金符合用途，因本年度精神文明单位奖金未列入财政预算，存在部分资金发放文明单位奖金现象，因此扣1分，得3分。

9.过程-会计信息管理-信息规范性。项目相关的会计核算规范得满分4分。实际会计核算信息规范，得4分。

10. 过程-会计信息管理-信息完整性。项目会计核算相关资料完整得满分4分。实际会计核算相关资料完整，得4分。

第三是产出与效益（40%）满分40分，实际得分40分。

1.产出与效益-产出数量-云移动平台使用人数。市委市政府云平台使用人数达到57人得满分2分，实际承办市政府常务会议达到59人，得2分。

2.产出与效益-产出数量-云移动平台专线流量。市委市政府云移动平台专线APN流量达到20M得满分2分，实际专线APN流量20M，得2分。

3.产出与效益-产出数量-公文批转数。电子证照系统生成电子证照数量达到52万件的得满分3分，实际云移动平台公文批转数60.2万件，得3分。

4.产出与效益-产出数量-视频会议场次。召开视频会议的场次达到155场的得满分3分，实际召开视频会议192场，得3分。

5.产出与效益-产出数量-处理12345信件数。12345热线呼叫信件数达到8500件的得3分，实际处理12345信件数9567件，得3分。

6.产出与效益-产出数量-网站文章数。在市政府门户网站文章数达到3万件的得满分3分，实际市政府门户网站文章数达3.12万件，得3分。

7.产出与效益-产出数量-政务在线访谈数。市政府门户网站政务访谈期数达到32场得满分3分，实际完成政务访谈40场，得3分。

8.产出与效益-产出数量-电子政务外网信件回复数。处理电子政务外网信件并回复达620件得满分3分，每减少30件扣1分，实际处理电子政务外网信件数675件，得3分。

9.产出与效益-产出质量-12345信件回复率。12345信件回复率达到100%得满分2分。实际12345信件回复率达到100%，得2分。

10.产出与效益-产出质量-信件回复率。市长信箱、部门信件回复率达到100%得满分2分。实际信件回复率100%，得2分。

11.产出与效益-产出质量-市政府网站点击率。市政府网站点击率达到24万次得3分，实际市政府网站点击率25.6万次。得3分

12.产出与效益-项目效益-市政府门户网站便民服务数量。市政府门户网站便民服务数量达到200件得2分，实际市政府门户网站便民服务数量200件，得2分。

13.产出与效益-项目效益-市政府门户网站网上办事对网民满意率。市政府门户网站网上办事对网民满意率达到85%得2分，实际市政府门户网站网上办事对网民满意率87%，此项得2分。

14.产出与效益-项目效益-12345热线呼叫百姓对政府意见或建议的便捷度。12345热线呼叫百姓对政府意见或建议的便捷度82%得2分，实际 12345热线呼叫百姓对政府意见或建议的便捷度85%，此项得分2分。

15.产出与效益-项目效益-写信人对信件回复的满意率。写信人对信件满意率大于95%得满分2分。实际满意率95.75%，此项得2分。

16.产出与效益-项目效益-各单位对线路通畅率满意率。各单位对网络线路畅通的满意率大于95%得满分2分。实际对线路满意率达到96%，此项得2分。

17.产出与效益-项目效益-12345热线呼叫服务满意度。12345热线呼叫的满意度大于90%的得2分，实际12345热线呼叫的满意度为93.5%，此项得2分。

四、项目存在的问题和改进措施

(一)项目存在的问题

1.财务管理制度不够健全。一是对于项目资金管理，一直是执行市政府办、财政局的财务管理制度，我办为二级预算单位未出台专门的项目资金管理制度；二是我办无专业财务人员，无财务人员编制，导致对财务知识不专业，在工作过程出现不专业的表现。

2.存在少量挤占项目资金的现象。由非在编人员（因人员不足，单位向社会招聘）资金没有纳入财政预算予以保障，存在挤占部分专项经费用于非在编人员劳务费。

3.固定资产利用率不高。由于缺少人员等原因，固定资产未指定专人管理，固定资产未及时报废，导致固定资产利用率不高。

(二)项目改进措施

1、制定项目资金管理办法，要结合单位实际和业务特点，制定相应的具体实施细则。

2、进一步完善绩效目标中的项目制度，按年初安排的绩效目标开展工作。

3、加快资金安排项目支出。

五、下一步改进工作的意见和建议

针对资金安排使用情况和项目年度绩效目标的产出中的数量目标、质量目标和服务对象满意程度目标等出现的问题，提出以下几点改进措施：

（一）建议要求增加专业的财务人员或者向社会招聘专职财务人员，对财务人员进行专业化、系统化管理。

（二）建议财政部门要求各单位领导指定专人绩效评价工作或向社会中介机构购买服务，并对此类人员进行系统化管理。