宁德市发改委关于2018年福建宁德

国家粮食储备库市本级新建粮食储备库

贷款利息项目支出的绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设。牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。单位现有编制117名，财务独立核算。

（二）项目基本情况

党的十七届三中全会把确保国家粮食安全作为一项重要任务，强调“加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系”，提出“各地区都要明确和落实粮食发展任务目标，强化扶持政策，落实储备任务，分担国家安全责任”。2012年6月，福建省政府发布了《福建省人民政府关于发展粮食生产加强粮食安全工作的意见》（闽政[2012]34号）。其目的是为稳定粮食生产、搞活粮食流通，确保粮食有效供应。宁德市作为粮食主销区，按照国务院“销区保持6个月销量”的要求，必须建立和充实地方粮食储备，确保在国家需要时调得动，用得上，保持社会安全稳定和国民经济的健康发展。

宁德市为典型的缺粮市，人口多耕地少，粮食产需缺口大，仓库设施老化，仓容严重不足。由于历史原因，过去在粮库建设上主要以分散、隐蔽为主，仓容布局极不合理，加上50～60年代建设的仓库现已近报废，进入80年代后，由于地方财政薄弱，国家投入少，粮库建设比较滞后。全市现有（省、市、县）三级粮食储备总量少，且比较分散，主要分布在各乡镇的偏僻地段，难以适应科学保粮、储粮、调粮等宏观调控的要求。而地方储备粮不足，一旦出现市场价格大的波动或发生其他突发事件，出现粮食紧张状况，没有充裕的粮食储备是难以满足正常的市场粮食供应的。

2014年10月11日，《福建省粮食局、宁德市人民政府关于省市区联合建设粮食储备库的备忘录》，明确以宁德国家粮食储备库为项目业主，按照属地管理原则进行立项报批。2014年10月28日，隋军市长主持召开第32次市政府常务会议，研究省、市、区联合建设粮食储备集中区有关事宜。形成宁德市人民政府常务会议第32次纪要。纪要指出：粮食是重要战略物资，应重视做好必要的储备工作。根据省里储备粮库建设任务，我市需建设省级10万吨、市级4万吨、区级8万吨粮食储备库，采取省、市、区联合建设粮食储备集中区模式，实行统一规划、统一标准、统一建设，既有利于完成建设任务，提高政府粮食宏观调控能力，保障区域粮食安全，又有利于集约节约用地，降低粮库建设成本和储备粮保管、轮换成本，形成规模效应，带动周边产业发展。会议强调，各级各有关部门要高度重视、创新思路，加强配合、强化措施，加快推进粮食储备集中区建设，确保按期完成建设任务。

2015年2月10日《宁德市蕉城区发展和改革局关于国家粮食储备库建设项目规模调整的函复》（宁区发改〔2015〕14号）：项目建设规模为23万吨粮食储备库（其中区级8万吨、市级4万吨、省级11万吨），总投资33400.83万元。2018年市本级新建粮食储备库还本付息项目，主要是十二八年级新建粮食储备库4万吨的银行贷款还本付息。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织实施基本情况

- 1、2015年1月28日，为加快推进省、市、区23万吨粮食储备集中区建设工作，宁德市人民政府办公室决定成立省、市、区粮食储备集中区建设领导小组。由宁德市人民政府副市长曾智勇任组长。项目建设工作由宁德市人民政府牵头，省、市、区派人共同参与。

2、2015年12月开工建设，以宁德国家粮食储备库为项目业主，通过两年的建设，在2017年10月竣工。集中区建成粮食储备库容23万吨，其中省级11万吨，市级4万吨，区级8万吨；配套建设军民融合项目国家区域军粮供应配送中心、粮食物流配送中心2座，面积3950平方米。广泛运用最新仓储管理、库存管理、轮换管理、质量管理、粮情检测、智能通风、监控系统及行政管理为一体的智慧粮库技术，适用不同粮食品种、不同储粮要求，实现“ 高效、节能、绿色、环保”的储粮目标。

3、2017年11月2日《宁德市人民政府关于调整福建宁德国家粮食储备库建设资金贷款银行的通知》：该项目市本级建设资金3000万元贷款从中国农业发展银行宁德分行调整为中国建设银行宁德分行，由福建宁德国家粮食储备库向中国建设银行宁德分行申请固定资产项目贷款，贷款期限为7年，贷款本息由市本级财政负责偿还。

- 4、2017年11月14日 ，福建宁德国家粮食储备库与中国建设银行股份有限公司宁德分行签订“固定资产贷款合同”（2017年建宁营固贷字7号)，2017年11月29日，福建宁德国家粮食储备库向建行宁德分行贷款2300万元。

（二）项目财务管理状况

根据宁德市财政局宁财建表〔2018〕44、50、67、71、102号，共计下达我委原粮食局2018年度市本级新建粮食储备库贷款利息38.57万元，项目资金全部到位。我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，会计核算规范，会计核算资料完整。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

针对2018年度市本级新建粮食储备库贷款利息经费项目实施情况，我委选用比较法作为该项目的评价方法。2018年及时归还贷款利息38.57万元。经费的使用情况良好，确保市级粮食储备库贷款本金和利息能及时足额归还银行。

该项目评价方法选用比较法，项目自评分98分，自评等级：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标完成情况。参考标准和绩效目标值都是2018年12月31日前完成，实际项目也是在年底前完成，目标值完成比例100%。

（2）成本目标完成情况。支付贷款利息金额参考标准和绩效目标值都是38.57万元，实际完成值也是38.57万元，目标值完成比例100%。

2.产出数量目标完成情况

到位贷款利息金额完成情况。到位贷款利息金额参考标准值和绩效目标值都是38.57万元，实际完成值也是38.57万元，目标值完成比例100%。

3.产出质量目标完成情况

（1）及时归还贷款利息金额完成情况。及时归还贷款利息金额参考标准值和绩效目标值都是38.57万元，实际完成值也是38.57万元，目标值完成比例100%。

（2）避免产生罚息完成情况。通过及时归还贷款本金和利息，避免产生罚息，参考标准值和绩效目标值都是0元，实际过程中，由于及时还本付息，并没有罚息的产生，目标值完成比例100%。

4.效益目标完成情况

（1）社会效益目标完成情况。新建粮食储备库有效保障了我市粮食安全，目标值完成比例100%。

（2）经济效益目标完成情况。及时足额归还银行贷款本金和利息，有效避免了贷款滞纳金和罚息的产生，目标值完成比例100%。

（3）服务对象满意度目标完成情况。参考标准90%，绩效目标值和实际目标完成值都是90%，目标值完成比例100%。

（三）项目绩效分析

1、时效目标。该项满分10分。2018年12月31日前已完成2018年度我市新建粮食储备库贷款还本付息工作。得10分。

2、项目立项。该项满分10分。按照福建宁德国家粮食储备库与中国建设银行股份有限公司宁德分行签订“固定资产贷款合同”（2017年建宁营固贷字7号)，按时归还贷款本金得5分，按时归还贷款利息得5分。合计得10分。

3、资金落实。该项满分10分。我委根据银行贷款合同，给财政打报告申请资金，财政根据我委报告，及时下拨资金用于偿还2018年度的贷款利息金额共计38.57万元，我委在规定的时间节点全部偿还完毕。项目资金到位率100%，得3分；到位及时率100%，得3分；资金使用率100%，得4分。合计得10分。

4.业务管理。该项满分10分。2018年市本级新建粮食储备库贷款还本付息工作，严格按照年初制定的计划和银行贷款合同执行。确保管理制度健全性得5分，确保制度执行有效性得5分。合计得10分。

5.财务管理。该项满分10分。我委能够按照现行行政单位会计制度建立健全财务制度，根据项目进展情况，合理安排使用资金，固定资产有专人管理，没有挤占挪用项目资金。确保管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、项目资金安全等4个小项各得2.5分。合计得10分。

6.会计信息管理。该项满分10分。我委会计核算及时、完整、规范,会计核算资料完整，按照规定公开的会计信息及时、完整公开。确保会计信息规范性和信息完整性各得5分。合计得10分。

7.产出数量。该项满分16分。在2018年底前全部、及时完成年初制定的项目绩效目标到位贷款利息38.57万元，得16分。

8.产出质量。该项满分12分。2018年及时归还贷款利息38.57万元，得6分；没有产生罚息，得6分。合计得12分。

9.效益目标。该项满分12分。通过市级新建粮食储备库，提高了我市粮食宏观调控能力，保障了我市粮食安全，得4分；及时归还银行贷款的本金和利息，有效避免了贷款滞纳金和罚息的产生，得4分；服务对象满意度扣2分，主要是我市粮食储备粮数量还不大，粮食质量安全监管检验项目人员不足，粮食仓储设施还落后，粮食质量检查覆盖面还不足，粮食安全形势还有待改善。总分10分。

各项绩效总得分：98分，评价等级为：优秀。

四、项目存在的问题和改进措施

实际新建库还本付息项目存在的主要问题是：一是2018年市本级新建粮食储备库贷款归还本金未列入财政预算。二是2018年市本级新建粮食储备库贷款归还利息未列入财政预算。三是按照银行贷款合同，还有700万元贷款未到位。

改进措施有:一是根据资金需求，提前给市财政局打报告，争取财政及时拨款。二是争取以后年度贷款还本付息列入财政预算。三是尽快联系银行，争取700万元贷款早日到位。

五、下一步改进工作意见和建议

下一步,我委将继续做好市本级新建粮食储备库还本付息工作：

1.积极对接财政，及时申请市本级新建粮食储备库贷款本金和利息，及时归还银行，避免滞纳金和罚息的产生。

2.调剂人员，做好市本级新建粮食储备库还本付息的工作。

3.积极对接银行，争取剩余的700万元贷款早日到位。