宁德市发展和改革委员会关于2018年市本级项目前期经费项目支出的绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的有接平衡,推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格,分析价格形势,拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控,负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路(轨道交通)前期和建设计划实施等。

（二）项目基本情况

2018年，市财政预算安排市本级项目前期经费2000万元。前期经费主要用于重大项目方案规划、预可行性研究、项目建议书和可行性研究的编制、审查、论证、报批等前期工作；用于重大专题研究、重大专项规划编制研究、项目策划储备费用；为市级重大项目前期工作服务的相关管理工作费用等。

项目总体目标为：重点安排服务上汽宁德基地的重大配套项目、环三都澳区域开发重大项目、重大民生工程项目、市本级“五个一批”项目和今明两年开工建设的市本级重大前期工作项目，增强我市区域发展后劲。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、明确工作责任。前期工作经费下达后，项目责任单位要确保项目前期工作质量与进度达到计划要求。2、健全项目工作班子。每个项目都必须配备一个强有力的工作班子，积极推动项目各阶段前期工作。3、制定详细的工作计划。每个项目都要按倒计时安排工作计划，明确节点工作时间，明确各阶段工作目标任务。4、加强前期经费使用的管理和监督工作。每个项目都建立完善的前期经费使用和管理制度，资金实行专户、专账管理，专款专用，不得挪用，并主动接受财政、审计等监督。5、健全项目前期工作进度报告制度。每个项目都要按季向市发改委报告项目前期工作的进展情况及前期经费使用情况，健全项目档案资料，开展半年、年度前期经费使用情况考核，提高资金使用效率。

（二）项目财务管理状况

2018年市本级项目前期经费预算数2000万元，实际到位经费2000万元，实际支出1613.22万元，成本控制率80.7%、资金到位率100%、到位及时率100%、资金使用率80.7%，资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求，合理规范使用。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

该项目评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。

2.现场勘验、核查、核实的情况

2018年市本级项目前期经费2000万元，实际支出1613.22万元。经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规，为加快推进一批重大项目前期工作，增强区域发展后劲奠定坚实基础。

项目自评得分为97分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标9个二级指标，27个三级指标。

1.投入目标完成情况

（1）成本目标。该项目计划年初安排前期工作经费2000万元，实际支出1613.22万元，成本控制率80.7%，达到目标要求。

（2）时效目标。在推进前期工作中，实际完成年度前期工作计划12个月，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

2.产出目标完成情况

（3）数量目标。在安排交通及水利项目数方面，实际安排项目合计8个，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%；在安排社会事业项目数方面实际安排项目合计5个，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%；在安排规划项目数方面实际安排项目合计1个，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

（4）质量目标。实际完成项目年度前期工作任务18个，绩效目标值为18个，目标值完成比例100%。

3. 效益目标完成情况

（5）社会效益目标。铁路项目建成后预计增加里程3公里，绩效目标值为3公里，目标值完成比例100%；港口项目建成后预计增加泊位40万吨，绩效目标值为42万吨，目标值完成比例111%；学校医院等项目建成后预计增加建筑面积30万㎡，绩效目标值为34万㎡，目标值完成比例113%；实际完成各类规划编制1个，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

（三）项目绩效分析

2018年我委认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，研究政策、编制规划、对接项目、强化调度、狠抓落实，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效，较好完成了全年工作目标。2018年我委以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出2018年度市本级项目前期经费绩效评价综合得分为97分，达到优秀级水平，各级指标得分情况见绩效评价表所示。

1、投入（权重为30%，满分30分）。该一级指标项目立项情况下设置有三个二级指标，分别为①时效情况（权重3%）；②项目立项（权重12%）；③资金落实情况（权重15%）。三个二级指标下设三级指标主要考核项目实施事件与计划时间的差异情况，绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。绩效测算如下：

①时效性：市财政局和市发改委2018年4月25日下达2018年市本级前期经费，实行一次性安排，分期下达，按工作进度拨付使用。综合评分得3分。

②绩效目标合理性：主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与绩效目标相匹配。2018年绩效目标相对合理，得3分。

③绩效指标明确性：主要考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标体系符合标准，得3分。

④绩效指标完成率：年初制定的绩效目标全部完成，得3分。

⑤项目立项规范性：衡量项目是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。经考察，该项目立项规范，得3分。

⑥成本控制率：2017年市本级前期经费实际测算结果为1613.22万元，成本控制率80.7%，得3分。

⑦资金到位率：经与财政部门对账，并经过会计报表核对，项目到位率为100%，得4分。

⑧到位及时率：在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100%，得4分。

⑨资金使用率：根据本次安排的18个项目资金决算报表数据，当年项目资金使用数1613.22万元，待结算386.8万元（工可报告等已编制，因用海预审未批等原因，报告不能最终定稿，无法支付尾款），使用率80.7%，得1分。

综合以上，项目投入情况得27分。

2、过程（权重为30%，满分30分）。该一级指标下设置有3个二级指标，分别为：①业务管理（权重9%）;②财务管理（权重15%）;③会计信息管理（6%）。二级指标下设多个三级指标进行考核。

①业务管理

2018年我委采取有效措施，积极推进项目实施。1.进一步明确工作责任。前期工作经费下达后，项目责任单位要确保项目前期工作质量与进度达到计划要求。2.进一步加强项目组织领导。每个项目都必须配备一个强有力的工作班子，积极推动项目各阶段前期工作。3.制定一个详细的工作计划。每个项目都要按倒计时安排工作计划，明确节点工作时间，明确各阶段工作目标任务。4.健全项目前期工作进度报告制度。每个项目都要按月向市发改委、财政局报告项目前期工作的进展情况，市发改委将定期汇总情况向市委、市政府进行反馈，以促进前期工作顺利开展。5.加强前期经费使用的管理和监督工作。每个项目都建立完善的前期经费使用和管理制度，资金实行专户、专账管理，专款专用，不得挪用，并主动接受财政、审计等监督。（已制定相应的管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整，该项得3分；制度执行过程中遵守相关的法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，该项得3分；具有相应的项目质量标准，该项得3分）。

该指标得分为9分。

②财务管理

管理制度健全性：该项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，内部控制和审计监督机制健全，建立规范化的资金分配工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定。根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求。该指标得分3分。

资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证。该指标得分3分。

固定资产专人管理情况：有指定专人管理本单位固定资产。该指标得分3分。

固定资产利用率：固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%，按此公式计算得出该项目固定资产利用率为100%。该指标得分3分。

项目资金安全性：符合项目预算批复或合同规定的用途，

且不存在截留、挤占、挪用等情况。该指标得分3分。

该指标得分为15分。

③会计信息管理

为提高资金使用效率，我委不断完善项目绩效目标管理制度，对资金的使用管理情况以及各项目相关政策的贯彻落实情况开展绩效目标管理和评价，把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容，加强绩效评价结果的应用，信息规范性和信息完整性均达到要求，该项指标得6分。

综合以上，该项目自评总得分为30分。

（3）产出与效益（权重为40%，满分40分）。该一级指标项目立项情况下设置有3个二级指标，分别为：①产出数量（权重11%）；②产出质量（权重18%）；③项目效益（权重11%）。该二级指标下设8个三级指标进行考核评价。

①产出数量

2018年目标推进交通及水利项目7项，社会事业项目4项，规划1项。实际交通及水利项目8项得6分，安排社会事业项目5项得4分，安排规划1项得1分，圆满完成目标任务，该项综合得分11分。

②产出质量

2018年目标为按时优质完成18个项目年度前期工作任务，从实际完成情况看，18个项目全部完成年度目标。该项得分18分。

③项目效益

通过前期经费的投入使用，宁德市主城区充电基础设施专项规划完成修编并印发实施；三都澳港区漳湾作业区7#泊位工程已开工建设；三都澳港区漳湾作业区18#～20#泊位正在开展海域使用论证、项目环评、水保、职业病危害预评价等专项报告编制工作；三都澳港区漳湾作业区21#泊位工程已完成项目核准，正开展其他专项报告编制以及初步设计工作；宁德国际物流中心工程（宁德（B型）物流中心工程目前已完成项目海洋环评、水土保持方案批复及项目备案工作，已完成项目环评报告表编制工作，正在开展其余专项报告编制；上汽宁德基地项目铁路专用线项目已开工建设；宁德北站物流中心项目已完成立项备案、规划选址、水保批复、环评修编及招标工作。铁路建成后增加里程3公里得3分，港航道项目建成后预计增加吨级40万吨得4分，学校医院等项目建成后预计增加建筑面积30万平方米得3分，完成1个专项规划编制得1分。

该项得分11分。

综合以上，该项目自评总得分为40分。

根据三个部分的考察结果，加总获得此次自评总成绩为97分。

四、项目存在的问题和改进措施

1、项目资金到位的时效性有待改进。由于项目前期经费安排方案要经市政府研究确定，从方案编制、上报方案、研究方案、批复实施、下达经费，根据项目实施进度分期拨付资金，过程时间较长，往往资金到位都是第三、四季度。一定程度对项目实施有所影响。改进措施：职能部门提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案上报市委市政府研究，根据方案尽快下达项目资金，督促项目业主加快前期工作，提高资金的使用效率。

2.受宏观政策制约前期工作推进困难。部分码头泊位项目受国家用海、用林政策调整影响前期工作缓慢，有的项目前期工作受选址变更、征地理赔等因素影响进度滞后，有的项目属跨年度项目，实施时间往往要2年以上，因此当年度较难完成目标任务。改进措施：加快项目实施的序时进度。一方面要督促项目业主加快推进重大项目前期工作，深化项目前期工作深度，解决项目推进过程中的存在的各种问题。一方面要加强项目跟踪，对于当年度无法实施的项目或变更的项目，要及时上报财政，调整预算。

3、项目内业资料档案还要进一步完善。有的内业资料未第一时间归档。改进措施：安排专人对资料进行统一管理，确保资料及时归档存放。

五、下一步改进工作的意见和建议

进一步加强对重大项目的提前谋划，尽早制定方案。加强用海、用地、用林等要素保障，及时协调项目前期推进过程中遇到的困难和问题，推进项目加快前期工作进度。加大对虚报前期经费项目惩罚力度，形成有效震慑。在督促项目业主加快推进前期工作的同时，协助落实项目开工条件，提高前期经费使用效益。